ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Производство мебели из массива мощностью 200 000 штук

стульев и 50 000 штук столов в год

| 1. | Полное наименование инвестиционного/ инновационного проекта (далее - проект) | Производство мебели из массива мощностью 200 000 штук стульев и 50 000 штук столов в год |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата составления паспорта | 2021 год |
| 3. | Краткое описание и цель проекта | Проект предполагает увеличение объемов производства ЗАО «Рокос», а именно расширение предлагаемой номенклатуры товаров, с целью эффективного использования имеющихся лесных ресурсов на территории РСО-Алания. Проектом предусмотрено: - реконструкция и ремонт производственных помещений; - приобретение и монтаж необходимого технического оборудования; - профессиональная подготовка кадров; - создание собственной сырьевой базы. |
| 4. | Инициатор проекта: полное наименование предприятия, адрес, телефон, факс, ФИО руководителя | ЗАО «РОКОС», РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Московская, 8а. Тел.+7 (8672) 40-25-11. генеральный директор Фатима Керменовна Гобеева |
| 5. | Уполномоченное контактное лицо Инициатора проекта ФИО, должность, телефон, E-mail | Фин. директор – Марзакулова Галина Тарасовна, тел.40-25-11, E-mail- gtmapzakulova@gmail.ru |
| 6. | Место реализации проекта (субъект, населенный пункт, адрес) | РСО-Алания, г. Владикавказ, п. Южный, ул. Защитников Осетии, 1. |
| 7. | Наличие земельного участка для реализации, площадь, принадлежность земельного участка | Имеется |
| 8. | Наличие/отсутствие инфраструктуры на инвестиционной площадке (коммуникации, транспортная, инженерная и др.) | В наличии все коммуникации, имеется вся инфраструктура |
| 9. | Отрасль, к которой относится проект | Деревообрабатывающая промышленность |
| 10. | Планируемая к выпуску продукция, услуги по проекту | - стулья, кресла, табуреты, банкетки (30 моделей); - столы обеденные (20 моделей); - корпусная мебель (более 200 типоразмеров); |
| 11. | Потенциальные потребители продукции, услуг (регион, отрасль, потребитель и др.) | Сбыт преимущественно на территории Южного и Центрального Федеральных округов, а также других регионов России |
| 12. | Общая стоимость проекта, млн рублей в том числе: | 413,1 |
|  | - собственные средства | 378,1 |
|  | - кредитные средства | 35,0 |
|  | - бюджетные средства |  |
|  | - средства инвестора |  |
|  | - прочие средства |  |
| 13. | Объём средств (в том числе), вложенных в проект на дату составления паспорта, млн рублей. | 378,1 |
| 14. | Период инвестиционной фазы и окупаемости инвестиционного проекта, месяцев. Сроки реализации проекта (годы) | Период окупаемости 7,68 лет. Срок реализации проекта: 1 кв. 2014 года - 4 кв. 2024 года |
| 15. | Планируемая внутренняя норма рентабельности по проекту (IRR), % | 23,5% |
| 16. | Чистый дисконтированный доход (NPV), млн рублей | 10,1 |
| 17. | Текущее состояние реализации проекта (наличие бизнес-плана) финансовой модели, проектно-сметной документации, разрешительной документации, патента, др.). | Наличие бизнес-плана |
| 18. | Количество создаваемых новых рабочих мест при реализации проекта (по годам реализации), чел. | Создано 280 рабочих мест на самом заводе. Кроме того, наша деятельность дает работу для региональных лесозаготовителей, производителей фанеры, МДФ, строганного шпона, фурнитуры, гофрокартона и других материалов, а также небольших мебельных цехов, производящих для нас заготовки и полуфабрикаты, транспортным предприятиям, как по грузоперевозке, так и по пассажироперевозке; оживилась торговля вокруг производственной территории. |
| 19. | Планируемые ежегодные налоговые отчисления, млн рублей | Около 26 млн. руб. |
| 20. | Возможные формы участия в проекте (проектное кредитование, прямые инвестиции, др.) | - |
| 21. | Прочая информация | - |